飞 泉 S C M 系 统

建 设 方 案

—— 供应商到付款全流程 · 状态机与闸口 · 三单匹配 · 集成三通道 · 零依赖单机可跑 ——

| 项目名称 | 飞泉SCM系统建设项目（Feiquan SCM） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 飞泉智能装备（苏州）有限公司 · 供应链信息化项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档密级 | 内部资料 · 请勿外传 |
| 文档状态 | 评审通过 · 放行实施 |

目  录

1. 项目概述	3

1.1 项目背景	3

1.2 建设目标	3

1.3 建设范围	3

2. 总体架构	4

2.1 技术选型（零依赖原则）	4

2.2 系统分层	4

2.3 关键工程约定	4

3. 业务域设计	5

3.1 供应商管理	5

3.2 请购与询价	5

3.3 采购订单（状态机与闸口）	5

3.4 收货质检	6

3.5 库存	6

3.6 结算付款（三单匹配）	6

4. 业务规则引擎	7

5. 角色与权限	8

6. 数据模型	9

7. API 与集成设计	10

7.1 REST 概览	10

7.2 鉴权	10

7.3 Webhook	10

7.4 增量同步	10

8. 前端设计	11

9. 指标口径	12

10. 非功能设计	13

11. 实施计划	14

12. 验收结论	15

1. 项目概述

1.1 项目背景

飞泉智能装备（苏州）有限公司的采购与供应链管理目前分散在 Excel 台账、邮件审批与纸质单据之间：供应商资质靠人工登记与提醒，请购—询价—下单—收货—对账链条缺乏系统化的闸口控制，库存补货依赖计划员个人经验，财务三单匹配（订单 / 收货 / 发票）在对账时才发现差异。本项目建设「飞泉SCM系统」，把供应商管理、采购执行、仓储库存、结算付款四条主线收敛到一个系统内，并预留标准化开放接口，供后续与 ERP / WMS / 财务系统对接。

1.2 建设目标

全流程线上化：请购 → 询价比价 → 采购订单 → 收货质检 → 入库 → 发票 → 付款 → 结算，全链路单据化、状态机化、留痕化。

闸口式风控：每个关键动作都有明确的准入闸口（审批人、供应商准入、到货数量、三单匹配），不满足则系统拒绝，杜绝「先斩后奏」。

库存透明：批次级库存台账，安全库存 / 补货点 / 覆盖天数 / 库龄 / 效期自动计算，缺料与近效期主动预警。

供应商可评价：四维绩效（交付 35 / 质量 35 / 价格 15 / 协同 15）自动算分定级，与准入 / 限单 / 冻结联动。

开放集成：API Key + Webhook + 增量同步三条通道，82 条 REST 路由全部对外可用。

零依赖可交付：仅用 Python 标准库实现，单机可跑、离线可用，交付即演示。

1.3 建设范围

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 主数据 | 供应商档案（360 视图 + 资质 + 绩效）、物料主数据（价格 / 仓存 / ABC）、仓库 |
| 采购执行 | 请购单、询价比价、采购订单（状态机 + 闸口）、收货质检 |
| 库存 | 批次库存台账、出入库流水、仓间调拨、库存盘点、库存调整 |
| 结算 | 发票登记、三单匹配、付款、应付账龄 |
| 分析 | 供应链驾驶舱、报表分析（9 模块） |
| 集成 | API Key、Webhook、投递记录、外部 ID 映射、增量变更流 |
| 系统 | 业务规则、用户与角色、操作日志 |

2. 总体架构

2.1 技术选型（零依赖原则）

| 层 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 标准库 http.server | 单进程多线程 HTTP 服务，无框架 |
| 存储 | SQLite（WAL 模式） | 单文件库，busy_timeout=20000，全局 RLock 串行化 /api/ 请求 |
| 业务内核 | backend/scm.py 纯函数 | 无 IO / 无 SQL，所有业务口径集中在此，100% 可单元测试 |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS | hash 路由 + F 命名空间，零构建零依赖 |
| DEMO | 单文件 HTML | 数据快照内嵌 + fetch 拦截器，离线双击可用 |

2.2 系统分层

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  前端 14 页（app/mdm/buy/stock/fin/intg.js）  │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  HTTP 层：82 条路由 · 多通道取票 · 限流 · 幂等  │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  业务层：视图函数 + 写操作（权限/校验/事件）     │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  业务内核 scm.py：评级/状态机/三单/库存/账期    │

├─────────────────────────────────────────────┤

│  数据层 db.py：34 表 + 8 索引（SQLite WAL）    │

└─────────────────────────────────────────────┘

↘ 集成三通道：REST / Webhook / 增量同步

2.3 关键工程约定

金额一律 r2（分位）、比率 r4（4 位），杜绝浮点噪声穿透到界面与报表。

所有写操作经 @write_op：统一权限校验 → 业务校验 → 落库 → 操作日志 → 事件 emit → 变更流。

幂等：写接口支持 Idempotency-Key 头，重复请求返回缓存响应。

限流：API Key 调用按分钟窗口限 240 次，超限返回 429 + Retry-After。

3. 业务域设计

3.1 供应商管理

档案：编码 SUP-0001，含类别 / 联系人 / 账期 / 交期 / 主供物料；新建即查重（NFKC 归一 + 城市前缀与公司后缀剥离 + LCS 相似度 ≥0.62 判同名）。

资质：证照名称 / 编号 / 有效期，状态自动判定（有效 / 临期（默认 30 天预警）/ 过期 / 未知）；准入闸口：至少 1 项有效资质；资质过期自动冻结。

绩效：按季度录入交付及时率 / 质量合格率 / 价格指数 / 协同响应率，综合分 = 35d + 35q + 15p + 15r（价格分 = |指数−1| 每偏 1% 扣 1 分，扣完为止）。

等级：A ≥85 / B ≥70 / C ≥55 / D <55。

健康状态：资质过期 → 冻结；分数 <55 或逾期发票 ≥3 → 观察；逾期发票 >0 → 限单；否则正常。已下单闸口要求供应商「已准入」。

3.2 请购与询价

请购单（PR）：部门 / 用途 / 需求日期 + 多行明细。状态机：草稿 → 待审批 → 已审批 → 已转单（另有已驳回 / 已取消）。

免审批金额：金额 ≤5000 元时提交即自动通过（规则 req_free_limit）。

批准校验部门季度预算，执行率超 100% 给出拦截提示。

询价单（RFQ）：可由已审批请购发起，至少 2 家供应商报价（规则 rfq_min_suppliers）；报价登记支持同供应商覆盖更新；定标自动按标准价占比把总价分摊到明细并生成采购订单。

3.3 采购订单（状态机与闸口）

状态机：草稿 → 待审批 → 已下单 → 部分到货 → 全部到货 → 已结算，另有 已取消；只能前进（可跨级）、不能回退、终态锁定。

| 目标状态 | 闸口（po_gate） |
| --- | --- |
| 待审批 | 至少一行明细、金额 >0 |
| 已下单 | 有审批人、供应商「已准入」 |
| 部分到货 / 全部到货 | 有收货记录；全部到货要求到货量 ≥ 订购量 |
| 已结算 | 已登记发票且三单匹配「通过」（由财务推进） |

订单金额 >po_approve_limit（5 万）需采购总监审批。收货过账后按累计到货量自动推进「部分到货 / 全部到货」。

3.4 收货质检

收货单（GR）逐行登记合格 / 不良与批次效期；质检结论：不良率 =0 → 合格；≤容差（2%）→ 让步接收；否则退货。

只有合格品入库；不良留单据退货。入库过账写「采购入库」流水，价格回写物料最近价与价格记录。

3.5 库存

批次台账：物料 × 仓库 × 批次；现存量 / 占用 / 可用 / 单位成本 / 入库日 / 库龄 / 效期。

补货点 = 日均耗用 × 提前期 + 安全库存（向上取整）；状态：缺货 / 低于安全库存 / 待补货 / 正常 / 超储；覆盖天数 = 现存量 ÷ 日均耗用。

缺料建议：建议补货量补到最大库存（无则补到安全库存），含建议下单日（提前期 −3 天）与预计金额，支持一键生成请购草稿。

ABC 分类：按「标准价 × 日均耗用 × 365」年耗用金额降序累计，判定用「加入本物料之前」的累计占比，A ≤70% / B ≤90% / 其余 C。

作业：调拨（草稿→已审批→已完成，写调出 / 调入两条流水，执行时逐行校验调出仓库存，任一不足整单失败）、盘点（按仓库快照 → 录实盘 → 差异过账写盘盈 / 盘亏）、手工调整（盘盈 / 盘亏 / 领用出库 / 其他入库）。

效期：近效期预警默认 90 天（规则 expiry_warn_days）。

3.6 结算付款（三单匹配）

匹配口径：|发票额 − 收货额| ÷ 收货额 ≤ 容差（match_tolerance 默认 2%）→ 通过；无收货 / 无发票分别返回「无收货」「无发票」。

发票登记即匹配：通过 → 待付款；超限 → 差异挂起。匹配未通过禁止付款（硬闸口）。

付款支持部分付款，付满置「已付款」；订单结算由财务在三单匹配通过后推进。

应付账龄：0-30 / 31-60 / 61-90 / 91-180 / 180 天以上五档。

4. 业务规则引擎

8 条可启停、可调阈值的规则（管理员操作，写操作日志）：

| 编码 | 名称 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| match_tolerance | 三单匹配容差 | 0.02 | 发票与收货金额差异率上限 |
| req_free_limit | 请购免审批金额 | 5000 | 低于此金额提交即自动通过 |
| po_approve_limit | 订单审批限额 | 50000 | 超限需采购总监审批 |
| qual_warn_days | 资质到期预警 | 30 天 | 驾驶舱资质预警清单 |
| expiry_warn_days | 效期预警天数 | 90 天 | 近效期批次判定 |
| rfq_min_suppliers | 询价最少家数 | 2 家 | 发起询价与定标的闸口 |
| price_deviation_warn | 价格偏离预警 | 0.05 | 成交价偏离标准价 5% 提示 |
| stock_cover_days | 库存覆盖天数 | 15 天 | 补货建议的目标覆盖参考 |

5. 角色与权限

五种权限位：read（全域读）/ write（建单改单）/ approve（审批定价）/ stock（库存作业）/ finance（结算付款）。

| 角色 | 权限 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| admin 系统管理员 | 全部 | 全域管理、集成中心、规则启停 |
| purchase_director 采购总监 | read/write/approve/finance | 审批请购订单、定标、结算确认 |
| buyer 采购专员 | read/write | 请购、询价、订单、收货（仅见自己名下单据） |
| planner 计划员 | read/write | 请购、缺料转请购 |
| warehouse 仓库主管 | read/stock | 调拨、盘点、库存调整、入库过账 |
| quality 质检员 | read/stock | 质检判定 |
| finance 财务专员 | read/finance/approve | 发票、三单匹配、付款、结算推进 |

数据范围：buyer 角色仅可见自己名下的采购单据；集成中心仅 admin 可见。

6. 数据模型

34 张表 + 8 个索引（SQLite），按域分组：

组织与系统（6）：users / sessions / teams / rules / op_logs / budgets

供应商（3）：suppliers / supplier_quals / supplier_scores

物料与仓库（3）：materials / material_prices / warehouses

采购执行（9）：requisitions / req_items / rfqs / rfq_items / rfq_quotes / purchase_orders / po_items / receipts / receipt_items

库存（7）：stock / stock_moves / transfers / transfer_items / stocktakes / stocktake_items

结算（1）：invoices

集成（5）：change_log / api_keys / webhooks / webhook_deliveries / ext_mappings / idem_keys

关键索引：请购状态、订单供应商、收货订单、发票订单、库存物料、流水物料、变更对象、投递状态。

7. API 与集成设计

7.1 REST 概览

82 条路由（GET 37 / POST 39 / PUT 4 / DELETE 2），OpenAPI 3.0 规范 58 个路径，运行期可从 /api/openapi.json 获取。统一响应包 {"ok": true, "data": …} / {"error": "…"}。

7.2 鉴权

会话 Token：登录签发，任意多通道传递（X-Fq-Token / X-Auth-Token / Authorization / Cookie / query / body，逐个校验取首个有效——反向代理改写头部也不掉登录）。

API Key：前缀 fqk_，服务端仅存 SHA-256；请求头 X-Fq-Key 或 Authorization: Bearer fqk_…；scope 分 read / write，read 不能调用写接口；按分钟限流 240 次。

7.3 Webhook

事件 23 种（supplier.* / req.* / rfq.* / po.* / receipt.* / stock.* / invoice.*）。

头：X-FQC-Event / X-FQC-Timestamp / X-FQC-Signature / X-FQC-Delivery。

签名：HMAC-SHA256(secret, timestamp + "." + body)；接收方校验时间戳偏移 ≤5 分钟防重放。

重试：失败按 30 × 2ⁿ 秒退避，最多 3 次；最终失败保留投递记录，可手动重投。

7.4 增量同步

GET /api/sync/changes?since={cursor}&object={obj_type}&limit=200，返回 changes + cursor + hasMore；对接方首次 since=0 拉全量，之后按 cursor 续拉，与外部 ID 映射（/api/integration/mappings、/api/integration/resolve）配合实现双向主键对齐。

8. 前端设计

14 个页面、六组导航，全部原生 JS（约 3800 行）：

| 分组 | 页面 |
| --- | --- |
| 总览 | 供应链驾驶舱（6 KPI + 流程分布 + 6 月趋势 + 待办 + 缺料 + 侧栏预警） |
| 主数据 | 供应商档案（chips 筛选 + 360 五标签弹层）、物料主数据（ABC + 详情弹层） |
| 采购执行 | 请购单（多行明细 + 全动作）、询价比价（报价对比 + 定标）、采购订单（进度条 + 闸口缺失清单 + 推进）、收货质检（质检弹层 + 入库过账） |
| 库存 | 库存台账（物料汇总 / 批次明细双视图 + 缺料转请购）、库存作业（流水 / 调拨 / 盘点 / 调整） |
| 结算与分析 | 结算付款（三单对照 + 账龄柱图）、报表分析（9 模块图表） |
| 系统 | 集成中心（五标签）、基础设置（规则 / 仓网 / 预算 / 用户）、操作日志 |

图表全部为内置 SVG 实现（折线 / 柱状 / 流程分布），无第三方库。

9. 指标口径

到货准时率 = 收货日期 ≤ 承诺日期的收货单数 ÷ 已收货收货单数（未到货不计分母）。

库存周转次数 = 期间出库成本 ÷ 期末库存金额；周转天数按 90 天折算。

价格指数 = 最新成交价 ÷ 标准价；节约率 =（标准价 − 成交价）÷ 标准价。

质检合格率 = 合格数 ÷（合格 + 不良）；让步接收容差 2%。

应付账龄 = 到期日之后自然日数，逾期 >0 标红。

10. 非功能设计

可移植：纯标准库，Python 3.8+ 任意平台直接运行；数据单文件，随迁随用。

确定性数据：种子数据固定随机种子（20261020），任何机器重建结果一致，便于培训与截图。

审计：全部写操作进操作日志；业务变更进 change_log 供增量同步。

安全：口令 SHA-256 加盐存储；API Key 仅存哈希；限流与幂等内建。

演示友好：异常样本可控（缺货物料、近效期批次、临期资质、差异超限发票），驾驶舱预警区不空场。

11. 实施计划

| 阶段 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设计方案与数据模型冻结 | 本方案、API 契约 |
| 二 | 内核与后端开发 | scm.py 纯函数 + 82 路由 |
| 三 | 前端 14 页开发 | 全功能界面 |
| 四 | 三层测试与缺陷修复 | 169 项用例全通过（详见测试报告） |
| 五 | DEMO / 文档 / 知识库 | 离线 Demo、4 份文档、9 份知识库件 |
| 六 | 部署与代码推送 | 公网演示站 + GitHub 仓库 |

12. 验收结论

系统已完成开发与全部测试：单元 85 项、接口 71 项、端到端 UI 13 项，共 169 项全部通过，质量门禁 PASS；离线 DEMO 冒烟通过；演示环境部署后公网可访问。