飞 鹰 CRM 系 统

建 设 方 案

—— 线索到回款全流程 · 阶段闸口与折扣审批 · 三层集成通道 · 零依赖单机可跑 ——

| 项目名称 | 飞鹰CRM系统建设项目（Feiying CRM） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 飞鹰智能科技 · 企业管理系统项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档密级 | 内部资料 · 请勿外传 |
| 文档状态 | 评审通过 · 放行实施 |

目  录

项目背景与建设目标	3

需求范围	4

总体架构	5

技术选型与取舍	5

分层与目录	5

运行时与并发	5

数据模型	7

核心流程设计	8

线索到客户（MQL → 客户）	8

商机阶段状态机	8

报价折扣审批	8

合同与回款	8

服务工单与 SLA	9

市场活动与 ROI	9

业务规则引擎	10

权限与数据范围	11

集成方案	12

前端设计	13

报表与指标口径	14

非功能设计	15

实施计划	16

风险与演进	17

项目背景与建设目标

飞鹰CRM 面向「工业品 / 装备制造 / 项目型销售」的中型 B2B 团队，解决三条主线问题：线索来源多、跟进靠记忆，客户资料散在个人手里，商机赢率与回款进度说不清。系统把「线索 → 客户 → 商机 → 报价 → 合同 → 回款 → 服务」做成一条可度量的流水线，并用业务规则把管理动作固化进系统，而不是靠人盯人。

建设目标：

1. 一条主线跑通：线索查重分级、客户 360、商机阶段闸口、报价折扣审批、合同回款计划与账龄、服务工单 SLA，全流程线上闭环。

2. 口径统一：漏斗加权、赢率、客户健康分、SLA 时限、市场 ROI 等指标全部由后端纯函数内核计算，页面、报表、导出同一套口径。

3. 可对接：完整 REST 契约 + Webhook 推送 + 增量同步三条通道，留足与 ERP、BI、客服系统、财务系统对接的接口。

4. 零依赖可跑：后端只用 Python 标准库（http.server + sqlite3），前端只用原生 HTML/CSS/JS，单机一条命令启动，交付与运维成本极低。

◆ 定位说明：定位说明｜飞鹰CRM 是「系统建设样板 + 可运行生产骨架」，不是 SaaS 多租户产品：默认单组织、单账套，多组织/多币种/多语言留作后续演进。

需求范围

| 域 | 功能 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 营销获客 | 线索池、线索查重、分级、分配/领取/回收、市场活动与 ROI | 手机号/邮箱强重复拦截；名称相似度 + 前缀闸口；预算分档 A/B/C |
| 客户经营 | 客户档案、联系人、客户 360（六标签）、健康分 | 跟进新鲜度 30 + 回款 40 + 在谈 20 + 满意度 10 − 逾期扣分 |
| 销售过程 | 商机看板/列表、阶段状态机、阶段闸口、跟进记录 | 只能前进可跨级；赢单只能从「商务谈判」进入；结单锁定 |
| 交易与回款 | 报价（明细/折扣/审批/发送/接受）、合同（付款条件/签署/终止）、回款计划与核销、账龄 | 折扣超阈进审批；合同签署自动生成回款计划并按签署日重排 |
| 客户服务 | 服务工单、SLA 计时、受理/解决/关闭评价、回复 | P1 4h / P2 8h / P3 24h；响应时限 = 一半（最少 1h） |
| 分析 | 漏斗与相邻转化、业绩排行、来源转化、销售预测、应收账龄、服务分析 | 加权 = 金额 × 赢率；预测给加权/乐观/悲观三档 |
| 系统 | 用户角色、业务规则启停与阈值、操作日志、集成中心 | 7 类角色权限点 + 销售数据范围隔离 |

不在一期范围：经销商门户、CPQ 复杂配置报价、多渠道客服工作台、BI 自助建模、移动端原生 App（页面已做窄屏适配）。

总体架构

技术选型与取舍

| 层 | 选型 | 取舍理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.10+ 标准库 http.server + sqlite3 | 零第三方依赖，交付即跑；SQLite WAL + 全局写锁足够支撑中型团队（实测 200 并发读、50 并发写无错） |
| 数据 | SQLite（29 表 / 8 索引），单文件 | 备份 = 拷文件；后续换 MySQL/PG 只需改 db.py 的 DDL 与连接 |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS（hash 路由 + F 命名空间） | 无构建链、无 node_modules，改一行刷新即见 |
| 集成 | REST + Webhook(HMAC-SHA256) + 增量游标 | 覆盖「拉、推、对账」三种典型对接方式 |
| 测试 | pytest + Playwright（Edge/Chromium headless） | 三层门禁：纯函数单元、接口全流程、端到端 UI |

分层与目录

feiying-crm/

├─ backend/

│  ├─ crm.py        业务内核（纯函数：状态机 / 查重 / 评分 / 漏斗 / 回款计划 / SLA / 签名）

│  ├─ db.py         建表与连接（29 表 DDL、WAL、busy_timeout）

│  ├─ seed.py       确定性演示数据（SEED=20261020，日历锚点 2026-10-20）

│  └─ server.py     REST 服务（80 条路由、鉴权、幂等、限流、Webhook 投递线程）

├─ frontend/        14 个页面（app.js 框架 + sales/deal/svc/intg 四组业务页）

├─ tests/           单元 53 项 / 接口 59 项 / 端到端 14 项

├─ tools/           DEMO 构建、文档构建、知识库上传、GitHub 推送

├─ deploy/          部署包构建

└─ demo/            离线单文件演示（无需服务与网络）

分层原则：能算的规则全部下沉到 crm.py（无 IO、无 SQL、可单测对拍），服务层只做取数、落库、视图组装。这样「赢单必须从商务谈判进」这种规则在接口、页面、测试里只有一份实现。

运行时与并发

所有 /api/ 请求在一把 RLock 内串行执行（SQLite 单写者模型），读请求同样走锁，避免长事务与脏读。

Webhook 投递由后台线程承担：每 5 秒扫描「待投递」，失败按 30/60/120 秒退避重试 3 次。

端口：默认 8018，可用 FEIYING_PORT 覆盖；数据库路径 FEIYING_DB 覆盖（默认 data/feiying.db）。

数据模型

29 张表分六组：

| 分组 | 表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织与权限 | users sessions teams targets | 账号、会话、团队、销售目标 |
| 客户与线索 | customers contacts leads pool_logs | 客户/联系人、线索、公海流水 |
| 销售过程 | opportunities stage_logs activities products | 商机、阶段轨迹、跟进记录、产品价目 |
| 交易与回款 | quotes quote_lines contracts contract_plans payments | 报价头行、合同、回款计划、收款单 |
| 服务与营销 | tickets ticket_logs campaigns campaign_members | 工单与轨迹、市场活动与成员 |
| 规则与集成 | rules op_logs api_keys webhooks webhook_deliveries ext_mappings change_log idem_keys | 业务规则、操作日志、Key、订阅与投递、外部 ID 映射、变更流、幂等缓存 |

关键约束：业务单号唯一（leads.no、opportunities.no、quotes.no、contracts.no、payments.no、tickets.no），单号规则为 前缀 + yyyyMMdd + -序号（LD/QT/CT/SK/OPP 4 位、TK 6 位），按当日 MAX(no) 递增，串行化写保证不重号。

索引 8 个：线索状态、商机阶段、跟进对象、回款计划合同、工单状态、变更游标、投递状态、外部映射。

核心流程设计

线索到客户（MQL → 客户）

1. 线索入库：手机号与邮箱至少填一个；建单即跑查重（手机号归一后相同 → 强重复；邮箱相同；公司名相似度 ≥ 阈值且共有前缀 ≥2 字或一方包含另一方 → 疑似）。命中返回 409 与候选清单，前端提示「确认要新建请加 force=true」。

2. 分级：预算 ≥50 万 A、≥15 万 B、其余 C；来源为「展会 / 老客推荐」上浮一档。

3. 归属：待分配 → 分配/领取 → 跟进中；超过 pool_days（默认 30 天）未跟进自动回收公海，任何销售可领取。

4. 转客户：生成客户编码 C-0001 序列，同步建主联系人，写公海流水与变更事件。

商机阶段状态机

初步接触(10%) → 需求确认(25%) → 方案报价(50%) → 商务谈判(75%) → 赢单(100%) / 输单(0%)

只能前进、可跨级，不能回退；

赢单只能从「商务谈判」进入，且必须已签署合同；

阶段闸口：进入「需求确认」须有决策人；「方案报价」须有金额；「商务谈判」须决策人 + 竞品；「赢单」须已签署合同。

推进时可顺带补录闸口字段（竞品 / 决策人），补完即校验、即落库；

结单（赢单/输单）后锁定，需「重开」另建商机——保证历史赢率不被事后修改。

报价折扣审批

折扣率 = 1 − 报价额 / 标准额（标准额取产品价目 × 数量）。折扣率超过规则阈值（默认 15%）自动进入「待审批」，销售总监批准后才能「发送」，客户接受后转「已接受」；驳回须填原因。低于阈值可直接发送。

合同与回款

新建合同按付款条件（3-4-3 / 5-5 / 10 等）等间隔生成回款计划：应收日 = 签约日 + 30 天 × 期序，末期兜底尾差，总额精确等于合同额。

签署：状态转「已签署」，回款计划按实际签署日重排；若关联商机且商机在谈，自动推进为「赢单」。

收款：默认按到期日 FIFO 核销，也可指定期次；未收清零的期次转「已收」，全部收齐合同转「已完成」。

账龄分档：未到期 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90 天以上，口径用于报表与逾期预警。

服务工单与 SLA

P1（系统不可用）4 小时、P2（功能异常）8 小时、P3（咨询/需求）24 小时；响应时限 = SLA 的一半（最少 1 小时）。剩余 ≤2 小时标「临期」，超期为「超时」，解决/关闭后为「已完成」。工单流转：待受理 → 处理中 → 已解决 → 已关闭（关闭时录满意度 1-5）。

市场活动与 ROI

以活动编码归因线索与签约：ROI =(归因签约额 − 投入)/ 投入，CPL = 投入 / 线索数，预算执行率 = 投入 / 预算，线索达成率 = 线索数 / 目标线索数。

业务规则引擎

规则集中在 rules 表，可在「基础设置」启停与改阈值，改完立即生效并写操作日志（在途单据不受影响）：

| 规则编码 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| dup_check | 0.62 | 线索查重名称相似度阈值 |
| pool_days | 30 天 | 未跟进自动回收公海天数 |
| discount_approval | 0.15 | 报价折扣审批线 |
| sla_p1 / sla_p2 / sla_p3 | 4 / 8 / 24 小时 | 工单 SLA 解决时限 |
| win_rate_alert | 0.35 | 赢率预警线（报表标注） |
| forecast_months | 3 个月 | 预测默认滚动月数 |

权限与数据范围

7 类角色对应权限点：admin（全权）、sales_director（读写 + 折扣审批 + 财务）、sales（读写）、sdr（线索读写）、service（服务）、finance（财务）、marketing（市场）。数据范围：销售角色只能看自己名下的客户 / 商机 / 合同 / 回款计划；总监与管理员可见全域。集成配置（API Key / Webhook）仅 admin。

集成方案

对外提供三条通道，覆盖「拉、推、对账」：

1. REST 拉取：Authorization: Bearer fyk_...（API Key，key_hash 存 SHA-256，支持 read/write 范围与有效期），分页 page/pageSize。

2. Webhook 推送：订阅事件（lead.created、opportunity.stage_changed、opportunity.won、quote.approved、contract.signed、payment.received、ticket.created 等），头部带 X-FYC-Event / X-FYC-Timestamp / X-FYC-Signature / X-FYC-Delivery，签名 sha256=HMAC_SHA256(secret, timestamp + "." + body)；失败退避重试 3 次，投递日志可查可手动重发。

3. 增量同步：GET /api/sync/changes?since=<游标>&object=<对象>，change_log 自增游标只增不减，可断点续传，适合定时对账。

配套能力：Idempotency-Key 幂等（重复提交回放首次响应并带 X-Idempotent-Replay: true）、限流 240 次/分钟/Key（429 + Retry-After）、外部 ID 映射与反查（/api/integration/resolve）、机器可读契约 /api/openapi.json（OpenAPI 3.0）。

前端设计

14 个页面：销售驾驶舱、线索池、市场活动、客户档案、商机看板、跟进记录、报价管理、合同管理、回款管理、服务工单、报表分析（6 标签）、集成中心（5 标签）、基础设置、操作日志。

交互约定：三栏骨架（导航树 / 工作区 / 侧栏摘要）+ 底部状态栏；列表页统一「关键字 + 状态下拉 + chips 计数」；详情统一弹层，弹层底部按状态给出可执行动作；业务提示走状态栏 toast 且 6 秒内不被页面摘要覆盖。

报表与指标口径

| 指标 | 口径 |
| --- | --- |
| 在谈金额 / 加权 | 进行中商机金额之和 / Σ(金额 × 阶段赢率) |
| 赢单率 | 赢单数 ÷ (赢单数 + 输单数) |
| 平均客单 | 赢单金额 ÷ 赢单数 |
| 相邻转化 | 下一阶段金额 ÷ 上一阶段金额 |
| 销售预测 | 按预计结单月聚合；乐观 = 全额 ×0.85，悲观 = 加权 ×0.7 |
| 客户健康分 | 跟进新鲜度 30 + 累计回款 40（对数、30 万封顶）+ 在谈 20（3 个封顶）+ 满意度 10 − 逾期每笔 8（最多 −24） |
| 应收账龄 | 按回款计划应收日与今天之差分五档 |
| SLA | 响应时限 = 解决时限 ÷ 2（最少 1h）；剩余 ≤2h 临期，<0 超时 |
| 市场 ROI | (归因签约 − 投入) ÷ 投入 |

非功能设计

性能：首页 bootstrap 单请求聚合 KPI/漏斗/待办；列表默认 100 条/页、上限 500；报表走全量聚合（万级数据 <200ms）。

安全：会话 Token（登出即失效）、API Key 哈希存储、密码加盐哈希、写操作权限点校验、webhook 签名防伪造、幂等键防空重。

可用性：SQLite WAL + busy_timeout；异常统一返回中文原因；前端 401 自动回登录页。

可运维：操作日志留痕、投递日志可重发、规则可在线调整、数据单文件可备份。

实施计划

| 阶段 | 内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 蓝图与数据模型、规则口径确认 | 本方案 + 接口契约 |
| 第 3-5 周 | 内核与服务层开发（80 路由）、前端 14 页 | 可运行系统 |
| 第 6 周 | 三层自动化测试与缺陷修复 | 测试报告（127 项门禁） |
| 第 7 周 | 集成联调（ERP/BI/客服）、权限与数据初始化 | 联调记录 |
| 第 8 周 | 上线部署、培训与试运行 | 部署包 + 操作手册 |

风险与演进

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 单写锁在超大并发下排队 | 峰值写入延迟 | 预留读写分离/换 PG 的迁移脚本；接口层已抽象取数函数 |
| 线索查重误报/漏报 | 重复客户或拦截新建 | 阈值可调 + 返回候选清单人工确认 + force=true 放行 |
| 折扣审批线下串通 | 毛利受损 | 审批留痕、报表按折扣区间分析、后续接 ERP 价格校验 |
| 回款核销口径争议 | 账龄失真 | FIFO 与指定期次双模式，收款单可追溯到期次 |

后续演进：多组织多币种、商机团队协作（联合跟进与分成）、移动端与企业微信集成、CPQ 配置报价、客户成功（续约与健康度预警）。